Julio 2010

PROYECTO MIGRACIÓN SAINT 7

Versión 7.1
MÓDULO DE RRHH

Procedimiento de migración

Documentación interna

CONTROL DE VERSIONES DEL DOCUMENTO

Versión	Fecha	Realizador	Resumen de cambios
1.0	15/07/10	Jesús Cid Carrasco / Juan Carlos Álvarez Sánchez	Redacción del proceso.

Personas de Contacto

Nombre	Teléfono	Correo Electrónico	Puesto
Camino Arias Villanueva	91 375 61 31	camino.arias@m3informatica.es	Oficina de proyectos
Jesús Cid Carrasco	91 375 61 31	jesus.cid@m3informatica.es	Coordinador
Juan Carlos Álvarez	91 375 61 31	juancarlos.alvarez@m3informatica.es	Desarrollador

# PROTOCOLO DE MIGRACIÓN
# Descripción
El proceso de migración es largo, complejo y tedioso por tanto
# Requisitos Previos
Pasos:

1.- Completitud de equivalencias. Para poder iniciar el proceso de migración es necesario que las equivalencias entre los ficheros maestros de Saint 6 y Saint 7 estén completamente rellenas.
2.- Corrección de datos incongruentes en Saint 6. Se proporcionará a las gerencias unos listados con errores detectados en las bases de datos de Saint 6 para su corrección previa a la migración.
3.- Nómina acumulada Saint 6. Es necesario que la gerencia tenga la nómina acumulada para poder realizar validaciones posteriores a la migración (nómina paralela).

# Proceso de migración
Pasos:

4.- Solicitud de bases de datos origen y destino de producción (Saint 6 y Saint 7).
5.- Proceso de generación de ficheros intermedios de explotación en origen (Saint6) mediante procesos ETL (Talend).
6.- Proceso de inserción e integración de los datos en destino (Saint 7) mediante lógica programática.
7.- Revisión del registro (log) del aplicativo de migración (detección de errores y corrección).
8.- Validaciones origen - destino, destino - destino:
- Congruencia de datos en Saint 7.
- Paralela de nómina y cotejo de resultados (la migración se considerará válida con el 95% de corrección del importe integro).
9.- Envío de la base de datos resultante al entorno de Validación (export dmp).
10.- Validación por parte del cliente de la migración (5 dias).

Si valido:

11.- Solicitar nuevamente la base de datos de producción de Saint 7.
12.- Proceso de inserción e integración de los datos en destino (Saint 7) mediante lógica programática.
13.- Revisión del registro (log) del aplicativo de migración.
14.- Envío de la base de datos resultante al entorno de Producción (export dmp).
15.- Introducción de datos por parte de la gerencia, desde el punto 4 al 14, de los datos de Saint 6 no traspasados.

Si no valido:
11.- Analizar y corregir las causas de la no validación y volver al punto 4.